🛡 SafeAlert Application de Sécurité Citoyenne CAHIER DES CHARGES FONCTIONNEL ET TECHNIQUE

| Version | 1.0 |
| --- | --- |
| Date | Juin 2026 |
| Statut | Draft initial |
| Auteur | Chargé R&I |
| Domaine | Sécurité Citoyenne / Mobile |

1. CONTEXTE ET PROBLÉMATIQUE

1.1 Contexte général

Dans de nombreuses zones urbaines et périurbaines d'Afrique subsaharienne, la criminalité (vols, agressions, incivilités) constitue une menace quotidienne pour les citoyens. Les forces de l'ordre, souvent sous-dotées, ne peuvent pas être présentes partout. Les habitants manquent d'outils numériques adaptés pour se protéger, alerter leur entourage et coordonner des réponses collectives.

1.2 Problème principal

Absence d'un outil mobile simple, léger et accessible permettant à un citoyen en situation de danger de :

Alerter immédiatement ses proches et sa communauté

Signaler un incident sur une carte partagée en temps réel

Accéder aux numéros d'urgence même sans connexion

Contribuer à une base de données communautaire de sécurité

1.3 Contraintes du terrain

| Contrainte | Impact sur la conception |
| --- | --- |
| Connexion 2G/3G limitée | App légère < 10 MB, fallback SMS, cache offline |
| Faible maîtrise tech des utilisateurs | UI ultra-simple, 3 actions max par écran |
| Risque de représailles | Mode discret, signalement anonyme, déguisement d'app |

2. OBJECTIFS DU PROJET

2.1 Objectif général

Développer une application mobile multiplateforme (Android prioritaire, iOS secondaire) permettant aux citoyens de zones à risque de se protéger mutuellement grâce à la technologie, même avec une connectivité réduite.

2.2 Objectifs spécifiques

| Code | Objectif | Priorité |
| --- | --- | --- |
| OS-01 | Réduire le délai d'alerte en cas d'incident à moins de 30 secondes | HAUTE |
| OS-02 | Créer une cartographie collaborative des zones dangereuses | HAUTE |
| OS-03 | Construire un réseau de confiance entre voisins et communautés | HAUTE |
| OS-04 | Fournir un accès hors-ligne aux ressources d'urgence | MOYENNE |
| OS-05 | Produire des données exploitables pour les autorités et ONG | MOYENNE |

3. PÉRIMÈTRE FONCTIONNEL

3.1 Fonctionnalités — Phase 1 (MVP, 0-3 mois)

Phase 1 — MVP (Mois 1-3)

| Code | Fonctionnalité | Description | Priorité |
| --- | --- | --- | --- |
| F-01 | Bouton SOS | Alerte instantanée avec GPS vers contacts + utilisateurs proches | CRITIQUE |
| F-02 | Cercle de confiance | Ajout et gestion de contacts d'urgence personnels | CRITIQUE |
| F-03 | Annuaire offline | Numéros d'urgence locaux accessibles sans réseau | CRITIQUE |
| F-04 | Notifications push | Réception d'alertes des utilisateurs dans un rayon de 500m | HAUTE |
| F-05 | Profil utilisateur | Création compte anonymisé, paramètres de confidentialité | HAUTE |

Phase 2 — Extension (Mois 4-6)

| Code | Fonctionnalité | Description | Priorité |
| --- | --- | --- | --- |
| F-06 | Carte des incidents | Signalement et visualisation géolocalisé des dangers | HAUTE |
| F-07 | Mode discret | Déguisement de l'app, SOS via bouton volume | HAUTE |
| F-08 | Vérification communautaire | Validation d'un signalement par 3 utilisateurs | MOYENNE |
| F-09 | Historique personnel | Consultation de ses propres alertes et signalements | MOYENNE |

Phase 3 — Maturité (Mois 7-12+)

| Code | Fonctionnalité | Description | Priorité |
| --- | --- | --- | --- |
| F-10 | Dashboard analytique | Statistiques d'incidents par zone, heure, type | MOYENNE |
| F-11 | API partenaires | Accès données pour autorités, ONG, chercheurs | BASSE |
| F-12 | Analyse prédictive | Zones à risque anticipées par IA/ML | BASSE |

4. ARCHITECTURE TECHNIQUE

4.1 Stack technologique recommandé

| Couche | Technologie | Justification |
| --- | --- | --- |
| Frontend Mobile | Flutter 3.x | Android + iOS depuis un seul code, performances natives, léger |
| Backend API | Node.js + Express | API REST légère, scalable, communauté large |
| Base de données | PostgreSQL + PostGIS | Données relationnelles + géospatiales pour la carte |
| Notifications Push | Firebase FCM | Notifications temps réel, fiable, gratuit jusqu'à 1M/mois |
| SMS Fallback | Twilio / Africa's Talking | Envoi SMS quand pas d'internet (tarifs locaux avantageux) |
| Cartographie | OpenStreetMap + Leaflet | 100% gratuit, fonctionne offline avec tuiles téléchargées |
| Hébergement | VPS Afrique (ex. OVH Dakar) | Faible latence, souveraineté des données |
| Authentification | JWT + numéro de téléphone | Pas besoin d'email, familier pour l'utilisateur local |

4.2 Architecture système

Le système repose sur une architecture 3-tiers classique optimisée pour la connectivité faible :

Couche Présentation : Application Flutter (Android prioritaire), UI minimaliste, cache local SQLite

Couche Métier : API REST Node.js, logique d'alerte, gestion des rayons géographiques, WebSockets pour le temps réel

Couche Données : PostgreSQL + PostGIS pour les données géospatiales, Redis pour le cache des alertes actives

Principe clé : "Offline First" — toutes les données critiques (annuaire, contacts) sont stockées localement et synchronisées dès que la connexion est disponible.

4.3 Sécurité et confidentialité

Chiffrement de bout en bout pour les messages d'alerte

Anonymisation des signalements (pseudonymes, pas de nom réel exposé)

Pas de vente de données — modèle économique transparent

Conformité RGPD et législations locales de protection des données

Audit de sécurité obligatoire avant le déploiement public

5. PLANNING ET PHASES DE DÉVELOPPEMENT

Phase 0 — Découverte (Semaines 1-3)

Interviews terrain avec 20+ citoyens

Cartographie des besoins réels

Benchmark des solutions existantes

Définition du MVP final

Phase 1 — MVP (Mois 1-3)

Développement des fonctionnalités F-01 à F-05

Tests internes et beta privée (50 utilisateurs)

Itérations rapides sur les retours terrain

Lancement beta publique quartier pilote

Phase 2 — Extension (Mois 4-6)

Carte des incidents (F-06)

Mode discret (F-07)

Vérification communautaire (F-08)

Extension à 3 nouveaux quartiers

Phase 3 — Maturité (Mois 7-12)

Dashboard analytique pour autorités

API partenaires ONG

Recherche de financements pérennes

Évaluation d'impact et publication des résultats

6. BUDGET ESTIMATIF

| Poste | Type | Estimation |
| --- | --- | --- |
| Développement mobile (Flutter) | 3 mois | 6 000 – 15 000 $ |
| Développement backend (Node.js) | 3 mois | 4 000 – 10 000 $ |
| Design UX/UI | 1 mois | 1 500 – 4 000 $ |
| Infrastructure serveur (12 mois) | Récurrent | 600 – 1 200 $/an |
| SMS / Notifications (12 mois) | Récurrent | 300 – 800 $/an |
| Tests & Audit sécurité | Ponctuel | 1 000 – 3 000 $ |
| Marketing & Déploiement communautaire | Ponctuel | 500 – 2 000 $ |
| TOTAL ESTIMÉ |  | 13 900 – 36 000 $ |

7. STRATÉGIE DE FINANCEMENT

7.1 Sources potentielles

▸ Subventions internationales : PNUD, UNICEF, USAID, Banque Mondiale (appels à projets innovation)

▸ Fondations tech : Google.org Impact Challenge, Meta Social Good, Mozilla Foundation

▸ Programmes locaux : Orange Digital Center, startups incubateurs nationaux

▸ Partenariats institutionnels : Ministère de la Sécurité, mairies, ONG sécurité

▸ Modèle freemium B2G : Gratuit citoyens, rapports payants pour autorités et ONG

8. ANALYSE DES RISQUES

| Risque | Probabilité | Impact | Mitigation |
| --- | --- | --- | --- |
| Fausses alertes massives | HAUTE | HAUTE | Système de vérification 3 utilisateurs, signalement abusif pénalisé |
| Exposition des utilisateurs | HAUTE | CRITIQUE | Mode discret, anonymisation, chiffrement bout en bout |
| Faible adoption communautaire | MOYENNE | HAUTE | Campagne terrain, ambassadeurs de quartier, formation |
| Manque de financement | MOYENNE | HAUTE | Diversification sources, MVP léger pour réduire coûts initiaux |
| Instabilité infrastructure | BASSE | MOYENNE | Architecture offline-first, SMS fallback, serveur redondant |
| Opposition politique ou sécuritaire | BASSE | HAUTE | Dialogue préventif avec autorités, transparence totale |

9. INDICATEURS DE SUCCÈS (KPIs)

| Dimension | Indicateur | Cible |
| --- | --- | --- |
| Adoption | Nombre d'utilisateurs actifs mensuels | 500 à M3 / 5 000 à M12 |
| Engagement | Taux d'utilisation hebdomadaire | > 40% des inscrits |
| Efficacité | Temps moyen d'envoi d'une alerte SOS | < 30 secondes |
| Fiabilité | Taux de faux signalements | < 5% |
| Couverture | Nombre de quartiers couverts | 1 à M3 / 10 à M12 |
| Impact terrain | Réduction perçue de l'insécurité (enquête) | > 60% utilisateurs satisfaits |

SafeAlert — Cahier des Charges v1.0 | Document confidentiel | Juin 2026

10. USER STORIES — SafeAlert

Les user stories décrivent les fonctionnalités de SafeAlert du point de vue des utilisateurs finaux. Elles suivent le format standard : En tant que [persona], je veux [action] afin de [bénéfice]. Chaque story est associée à une priorité, des critères d'acceptation et une estimation de complexité (points de story).

10.1 Personas identifiés

| Code | Persona | Profil |
| --- | --- | --- |
| P1 | Le Citoyen ordinaire | Habitant de la zone, 18-55 ans, smartphone Android basique, connexion 2G/3G, usage mobile quotidien limité |
| P2 | Le Responsable communautaire | Chef de quartier ou leader communautaire, coordonne les alertes, besoin de vue d'ensemble sur les incidents |
| P3 | L'Agent de sécurité | Policier ou vigile local partenaire, reçoit les alertes géolocalisées, besoin de réactivité |
| P4 | L'Analyste / ONG | Chercheur ou responsable ONG, consulte les données agrégées pour orienter les interventions |

10.8 Récapitulatif — Backlog priorisé

| ID | Persona | Titre court | Priorité | Points |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| US-01 | P1 — Citoyen | Bouton SOS principal | CRITIQUE | 8 |
| US-02 | P1 — Citoyen | SOS discret (volume) | HAUTE | 5 |
| US-03 | P1 — Citoyen | Annulation alerte | HAUTE | 3 |
| US-04 | P2 — Responsable | Vue responsable secteur | HAUTE | 5 |
| US-05 | P1 — Citoyen | Signaler un incident | HAUTE | 8 |
| US-06 | P1 — Citoyen | Consulter la carte | HAUTE | 8 |
| US-07 | P1 — Citoyen | Confirmer un signalement | MOYENNE | 3 |
| US-08 | P4 — Analyste | Carte de chaleur ONG | BASSE | 13 |
| US-09 | P1 — Citoyen | Créer cercle de confiance | CRITIQUE | 5 |
| US-10 | P1 — Citoyen | Statut en ligne contacts | MOYENNE | 3 |
| US-11 | P2 — Responsable | Groupe de voisins | MOYENNE | 8 |
| US-12 | P1 — Citoyen | Annuaire hors-ligne | CRITIQUE | 3 |
| US-13 | P1 — Citoyen | Conseils de sécurité | BASSE | 5 |
| US-14 | P1 — Citoyen | Inscription par téléphone | CRITIQUE | 5 |
| US-15 | P1 — Citoyen | Mode discret / camouflage | HAUTE | 8 |
| US-16 | P1 — Citoyen | Suppression de compte | HAUTE | 3 |
| US-17 | P1 — Citoyen | Stats quartier citoyen | MOYENNE | 5 |
| US-18 | P3 — Agent de sécurité | Rapport agent sécurité | MOYENNE | 8 |
| US-19 | P4 — Analyste | API partenaires ONG | BASSE | 13 |

Total story points : 119 points

10.2 EPIC 1 — Alerte et SOS

US-01 ¦ Bouton SOS principal [CRITIQUE — 8 pts]

| Persona | P1 — Citoyen |
| --- | --- |
| User Story | En tant que citoyen en danger, je veux appuyer un bouton SOS afin d'alerter immédiatement mes contacts de confiance et les utilisateurs proches. |
| Critères d'acceptation | ✓ Le bouton SOS est visible dès l'ouverture de l'app (max 1 tap) ✓ L'alerte est envoyée en moins de 30 secondes ✓ La position GPS est incluse dans l'alerte ✓ Les contacts du cercle de confiance reçoivent une notification immédiate ✓ Les utilisateurs dans un rayon de 500m sont notifiés ✓ Un accusé de réception confirme l'envoi à l'utilisateur |

US-02 ¦ SOS discret (volume) [HAUTE — 5 pts]

| Persona | P1 — Citoyen |
| --- | --- |
| User Story | En tant que citoyen en danger, je veux déclencher le SOS discrètement via 3 appuis sur le bouton volume afin d'alerter sans que mon agresseur s'en aperçoive. |
| Critères d'acceptation | ✓ L'app fonctionne en arrière-plan et détecte les 3 appuis volume ✓ Aucun son, vibration ou affichage visible lors du déclenchement discret ✓ L'alerte envoyée est identique à celle du bouton SOS normal ✓ L'utilisateur peut activer/désactiver ce mode dans les paramètres |

US-03 ¦ Annulation alerte [HAUTE — 3 pts]

| Persona | P1 — Citoyen |
| --- | --- |
| User Story | En tant que citoyen, je veux annuler une alerte SOS envoyée par erreur afin d'éviter de mobiliser inutilement ma communauté. |
| Critères d'acceptation | ✓ Un bouton "Annuler l'alerte" apparaît immédiatement après l'envoi SOS ✓ L'annulation est possible dans les 2 minutes suivant l'envoi ✓ Une notification d'annulation est envoyée à tous les destinataires ✓ L'incident annulé est marqué comme "fausse alarme" dans la carte |

US-04 ¦ Vue responsable secteur [HAUTE — 5 pts]

| Persona | P2 — Responsable |
| --- | --- |
| User Story | En tant que responsable communautaire, je veux recevoir toutes les alertes SOS de mon secteur afin de coordonner une réponse rapide. |
| Critères d'acceptation | ✓ Les alertes du secteur s'affichent en temps réel sur ma vue ✓ Je reçois une notification prioritaire (son distinct) pour chaque SOS ✓ Je peux voir le nom (ou pseudonyme) et la position de l'alerteur ✓ Je peux marquer une alerte comme "prise en charge" |

10.3 EPIC 2 — Signalement et cartographie

US-05 ¦ Signaler un incident [HAUTE — 8 pts]

| Persona | P1 — Citoyen |
| --- | --- |
| User Story | En tant que citoyen, je veux signaler un incident (vol, agression, présence suspecte) sur la carte afin d'avertir mes voisins d'un danger potentiel. |
| Critères d'acceptation | ✓ Le signalement se fait en moins de 3 taps depuis l'écran principal ✓ Le citoyen choisit parmi : vol, agression, présence suspecte, autre ✓ La position GPS est automatiquement remplie (modifiable) ✓ Le signalement apparaît sur la carte dans les 5 secondes ✓ L'utilisateur peut signaler anonymement ✓ Le signalement expire automatiquement après 4 heures sans confirmation |

US-06 ¦ Consulter la carte [HAUTE — 8 pts]

| Persona | P1 — Citoyen |
| --- | --- |
| User Story | En tant que citoyen, je veux consulter la carte des incidents de mon quartier afin d'éviter les zones dangereuses. |
| Critères d'acceptation | ✓ La carte affiche les incidents des dernières 24h par défaut ✓ Les incidents sont codés par couleur : rouge (danger), orange (vigilance), vert (sûr) ✓ Je peux filtrer par type d'incident et par période ✓ Un tap sur un incident affiche : type, heure, description courte ✓ La carte fonctionne partiellement hors-ligne avec les tuiles en cache |

US-07 ¦ Confirmer un signalement [MOYENNE — 3 pts]

| Persona | P1 — Citoyen |
| --- | --- |
| User Story | En tant que citoyen, je veux confirmer ou infirmer un signalement existant afin d'aider ma communauté à évaluer la fiabilité de l'information. |
| Critères d'acceptation | ✓ Je peux voter "Confirmé" ou "Faux signalement" sur tout incident ✓ Après 3 confirmations, le signalement devient "Vérifié" (badge spécial) ✓ Après 3 signalements "faux", l'incident est automatiquement retiré ✓ Chaque utilisateur ne peut voter qu'une fois par incident |

US-08 ¦ Carte de chaleur ONG [BASSE — 13 pts]

| Persona | P4 — Analyste |
| --- | --- |
| User Story | En tant qu'analyste ONG, je veux accéder à une carte de chaleur des incidents par zone afin d'identifier les secteurs prioritaires pour nos interventions. |
| Critères d'acceptation | ✓ La carte de chaleur est accessible via un tableau de bord dédié ✓ Je peux filtrer par période (semaine, mois, trimestre) ✓ Les données sont exportables en CSV et GeoJSON ✓ L'accès est soumis à une authentification et une autorisation spécifique ✓ Les données individuelles sont agrégées et anonymisées |

10.4 EPIC 3 — Réseau de confiance

US-09 ¦ Créer cercle de confiance [CRITIQUE — 5 pts]

| Persona | P1 — Citoyen |
| --- | --- |
| User Story | En tant que citoyen, je veux créer un cercle de confiance avec mes proches afin qu'ils soient automatiquement alertés si je déclenche un SOS. |
| Critères d'acceptation | ✓ Je peux ajouter un contact via son numéro de téléphone ✓ Le contact reçoit une invitation et doit accepter avant d'être ajouté ✓ Je peux définir jusqu'à 10 contacts de confiance ✓ Je peux retirer un contact à tout moment ✓ Les contacts de confiance voient ma position uniquement lors d'un SOS actif |

US-10 ¦ Statut en ligne contacts [MOYENNE — 3 pts]

| Persona | P1 — Citoyen |
| --- | --- |
| User Story | En tant que citoyen, je veux voir quels membres de mon cercle de confiance sont actuellement en ligne afin de savoir qui pourra répondre à mon alerte. |
| Critères d'acceptation | ✓ Un indicateur vert/gris montre le statut en ligne de chaque contact ✓ Le statut est mis à jour toutes les 5 minutes pour économiser la batterie ✓ L'utilisateur peut désactiver son propre indicateur de présence |

US-11 ¦ Groupe de voisins [MOYENNE — 8 pts]

| Persona | P2 — Responsable |
| --- | --- |
| User Story | En tant que responsable communautaire, je veux créer un groupe de voisins vigilants afin d'organiser une surveillance collective de mon secteur. |
| Critères d'acceptation | ✓ Je peux créer un groupe communautaire avec un nom et un périmètre géographique ✓ Les membres rejoignent via un code d'invitation ou QR code ✓ Le groupe peut diffuser des messages de sécurité à tous ses membres ✓ Le responsable peut désigner des modérateurs ✓ La taille maximale d'un groupe est de 200 membres |

10.5 EPIC 4 — Accès aux ressources d'urgence

US-12 ¦ Annuaire hors-ligne [CRITIQUE — 3 pts]

| Persona | P1 — Citoyen |
| --- | --- |
| User Story | En tant que citoyen, je veux accéder aux numéros d'urgence locaux même sans connexion internet afin de pouvoir appeler les secours en toutes circonstances. |
| Critères d'acceptation | ✓ L'annuaire d'urgence est entièrement disponible hors-ligne ✓ Un tap sur un numéro lance directement l'appel téléphonique ✓ L'annuaire contient : police, gendarmerie, pompiers, hôpital, mairie ✓ Les données sont mises à jour automatiquement dès que la connexion revient ✓ L'annuaire affiche les services du secteur géographique de l'utilisateur |

US-13 ¦ Conseils de sécurité [BASSE — 5 pts]

| Persona | P1 — Citoyen |
| --- | --- |
| User Story | En tant que citoyen, je veux recevoir des conseils de sécurité adaptés à ma zone afin de mieux me protéger au quotidien. |
| Critères d'acceptation | ✓ Des conseils contextuels s'affichent selon le niveau d'alerte du secteur ✓ Les conseils sont disponibles hors-ligne ✓ Le contenu est rédigé de manière simple et accessible ✓ Les conseils peuvent être partagés avec ses contacts |

10.6 EPIC 5 — Compte et confidentialité

US-14 ¦ Inscription par téléphone [CRITIQUE — 5 pts]

| Persona | P1 — Citoyen |
| --- | --- |
| User Story | En tant que citoyen, je veux créer un compte avec mon numéro de téléphone afin de m'inscrire rapidement sans avoir besoin d'une adresse email. |
| Critères d'acceptation | ✓ L'inscription se fait uniquement par numéro de téléphone + code OTP SMS ✓ Le processus d'inscription prend moins de 2 minutes ✓ Un pseudonyme est attribué automatiquement (modifiable) ✓ Aucune vraie identité n'est requise ni stockée ✓ L'app fonctionne sans compte pour les fonctions de base (lecture carte) |

US-15 ¦ Mode discret / camouflage [HAUTE — 8 pts]

| Persona | P1 — Citoyen |
| --- | --- |
| User Story | En tant que citoyen préoccupé par ma sécurité, je veux activer le mode discret afin que l'app ressemble à une calculatrice sur mon téléphone. |
| Critères d'acceptation | ✓ Le mode discret affiche une calculatrice fonctionnelle à la place de l'app ✓ Un code secret (ex: "1234=") permet d'accéder à SafeAlert depuis la calculatrice ✓ L'icône de l'app peut être renommée et changée dans les paramètres ✓ Les notifications SafeAlert s'affichent comme des notifications neutres |

US-16 ¦ Suppression de compte [HAUTE — 3 pts]

| Persona | P1 — Citoyen |
| --- | --- |
| User Story | En tant que citoyen, je veux supprimer mon compte et toutes mes données afin d'exercer mon droit à l'oubli. |
| Critères d'acceptation | ✓ La suppression du compte est accessible depuis les paramètres ✓ Toutes les données personnelles sont supprimées sous 30 jours ✓ Les signalements anonymisés peuvent être conservés pour les statistiques ✓ L'utilisateur reçoit une confirmation de suppression par SMS |

10.7 EPIC 6 — Tableau de bord et analytics

US-17 ¦ Stats quartier citoyen [MOYENNE — 5 pts]

| Persona | P1 — Citoyen |
| --- | --- |
| User Story | En tant que citoyen, je veux voir les statistiques de sécurité de mon quartier afin de comprendre l'évolution de la situation. |
| Critères d'acceptation | ✓ Le dashboard affiche : nombre d'incidents cette semaine, heures à risque, zones les plus touchées ✓ Un graphique en barres montre l'évolution sur 7 jours ✓ La comparaison avec la semaine précédente est visible ✓ Les données sont actualisées toutes les heures |

US-18 ¦ Rapport agent sécurité [MOYENNE — 8 pts]

| Persona | P3 — Agent de sécurité |
| --- | --- |
| User Story | En tant qu'agent de sécurité partenaire, je veux recevoir un rapport quotidien des incidents de ma zone afin d'adapter mes patrouilles. |
| Critères d'acceptation | ✓ Un rapport PDF est envoyé automatiquement chaque matin à 6h ✓ Le rapport contient : carte des incidents, horaires de pointe, types d'incidents ✓ L'agent peut définir le périmètre géographique du rapport ✓ L'accès agent est soumis à une vérification d'identité |

US-19 ¦ API partenaires ONG [BASSE — 13 pts]

| Persona | P4 — Analyste |
| --- | --- |
| User Story | En tant qu'analyste ONG, je veux accéder à une API de données agrégées afin d'intégrer les statistiques SafeAlert dans nos outils d'analyse. |
| Critères d'acceptation | ✓ Une API REST documentée est disponible pour les partenaires accrédités ✓ Les données exposées sont agrégées (jamais individuelles) ✓ L'authentification se fait par clé API avec gestion des droits ✓ Un tableau de bord de monitoring de l'API est fourni ✓ Les données respectent les réglementations locales de protection des données |

SafeAlert — User Stories v1.0 | 19 stories | 119 story points | Juin 2026